**MOTIVO DE LA REUNIÓN: Asignar las responsabilidades en el proceso de prototipos del sistema y culminar la documentación del mismo.**

**FECHA: 05/02/2018 HORA: 11:40 am EQUIPO: S.I.E**

**LUGAR:** **Centro de comercio y turismo, Sena regional Quindío (ambiente19)**

**PARTICIPANTES:**

|  |  |
| --- | --- |
| **NOMBRE** | **CARGO** |
| Leidy Carantón | ScrumMaster (Analista) |
| Geraldine Muñoz | Diseñadora y programadora. |
| Camila Rodríguez | Diseñadora y programadora. |
| Santiago Moreno | Diseñador y programador. |
| Luis Espitia | Diseñador y programador. |

**ORDEN DEL DÍA:**

El día de hoy nos reunimos con el fin de asignar los prototipos de los diferentes módulos a los integrantes. La integrante Leidy continua siendo encargada de organizar la documentación del proyecto.

**DESARROLLO DE LA REUNIÓN:**

Como novedad se informa que el integrante Juan David Alzate no asistió a formación el día de hoy, por lo cual no hizo parte de la reunión.

**¿Qué estamos haciendo en este momento?**

En el grupo de trabajo estamos realizando diferentes actividades las cuales contribuyen a avanzar con el proyecto formativo de nuestra ficha 1359434, las actividades que estamos haciendo que tiene cada rol son las siguientes:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ACTIVIDAD** | **RESPONSABLE** | **FECHA DE ENTREGA** | **ESTADO** | **OBSERVACIONES** |
| Modificar el módulo de usuario.  “Prototipos” | Luis Fdo. Espitia. | 07/02/18 | En Proceso | Debe corregir el Menú agrupando el CRUD de usuarios. |
| Modificar el módulo de Ambientes.  “Prototipos” | Geraldine Muñoz. | 07/02/18 | En Proceso | Debe corregir el Menú agrupando el CRUD de los Ambientes. |
| Modificar el módulo de usuario.  “Prototipos” | Camila Rodríguez. | 07/02/18 | En Proceso | Debe corregir el Menú agrupando el CRUD de los Ambientes. |
| Modificar el módulo de usuario.  “Prototipos” | Santiago Moreno. | 07/02/18 | En Proceso | Debe realizar los prototipos del Módulo Consultar. |
| Realizar los diferentes diagramas en el programa “Día” para ser implementado en el Informe General del Sistema. | Leidy Carantón. | 07/02/18 | En Proceso |  |
| Organizar y culminar completamente la documentación del Proyecto. | Leidy Carantón. | 07/02/18 | En Proceso | Organizar los diagramas dentro del Informe General. |