**MOTIVO DE LA REUNIÓN: Asignar las responsabilidades en el desarrollo de los diferentes módulos y el login.**

**FECHA: 14/02/2018 HORA: 12:00m EQUIPO: S.I.E**

**LUGAR:** **Centro de comercio y turismo, Sena regional Quindío (ambiente19)**

**PARTICIPANTES:**

|  |  |
| --- | --- |
| **NOMBRE** | **CARGO** |
| Leidy Carantón | ScrumMaster (Analista)  Diseñador y programadora. |
| Geraldine Muñoz | Diseñadora y programadora. |
| Camila Rodríguez | Diseñadora y programadora. |
| Santiago Moreno | Diseñador y programador. |
| Luis Espitia | Diseñador y programador. |
| Juan David Alzate | Diseñador y programador. |

**ORDEN DEL DÍA:**

El día de hoy nos reunimos con el fin de asignar los diferentes módulos (gestión de usuarios, gestión de áreas y gestión de bienes), los cuales deben ser entregados el día lunes 19 de febrero.

**DESARROLLO DE LA REUNIÓN:**

Como novedad se informa que todos los integrantes del grupo estuvieron presentes para la asignación de las actividades.

**¿Qué estamos haciendo en este momento?**

En el grupo de trabajo estamos realizando diferentes actividades las cuales contribuyen a avanzar con el proyecto formativo de nuestra ficha 1359434, se muestran las actividades terminadas que fueron asignadas en el acta anterior, las actividades que estamos haciendo que tiene cada rol son las siguientes:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ACTIVIDAD** | **RESPONSABLE** | **FECHA DE ENTREGA** | **ESTADO** | **OBSERVACIONES** |
| Modificar el módulo de usuario.  “Prototipos” | Luis Fdo. Espitia. | 07/02/18 | Terminado | Debe corregir el Menú agrupando el CRUD de usuarios. |
| Modificar el módulo de Areas.  “Prototipos” | Geraldine Muñoz. | 07/02/18 | Terminado | Debe corregir el Menú agrupando el CRUD de los Ambientes. |
| Modificar el módulo de usuario.  “Prototipos” | Camila Rodríguez. | 07/02/18 | Terminado | Debe corregir el Menú agrupando el CRUD de los Ambientes. |
| Modificar el módulo de usuario.  “Prototipos” | Santiago Moreno. | 07/02/18 | Terminado | Debe realizar los prototipos del Módulo Consultar. |
| Realizar los diferentes diagramas en el programa “Día” para ser implementado en el Informe General del Sistema. | Leidy Carantón. | 07/02/18 | Terminado |  |
| Organizar y culminar completamente la documentación del Proyecto. | Leidy Carantón. | 07/02/18 | Terminado | Organizar los diagramas dentro del Informe General. |
| Desarrollo y validación login. | Santiago moreno | 12/02/18  19/02/18 | En Proceso | Hace falta la conexión con la base de datos. |
| Desarrollo, validación y conexión a base de datos del módulo: Gestión de usuarios. | Luis Fernando Espitia.  Juan David Alzate. | 19/02/18 | En Proceso |  |
| Desarrollo, validación y conexión a base de datos del módulo: Gestión de áreas. | Geraldine Muñoz.  Camila Rodríguez. | 19/02/18 | En Proceso |  |
| Desarrollo, validación y conexión a base de datos del módulo: Gestión de bienes. | Santiago Moreno.  Leidy Carantón. | 19/02/18 | En Proceso |  |