**MOTIVO DE LA REUNIÓN:**

**FECHA: 22/02/2018 HORA: EQUIPO: S.I.E**

**LUGAR:** **Centro de comercio y turismo, Sena regional Quindío (ambiente19)**

**PARTICIPANTES:**

|  |  |
| --- | --- |
| **NOMBRE** | **CARGO** |
| Leidy Carantón | ScrumMaster (Analista) |
| Geraldine Muñoz | Diseñadora y programadora. |
| Camila Rodríguez | Diseñadora y programadora. |
| Santiago Moreno | Diseñador y programador. |
| Juan David Alzate | Diseñador y programador. |
| Luis Espitia | Diseñador y programador. |

**ORDEN DEL DÍA:**

El día de hoy nos reunimos con el fin de revisar el cronograma y asignar funcionalidades del módulo gestión de consultas y novedades.

**DESARROLLO DE LA REUNIÓN:**

Como novedad se encuentra que el Sprint tuvo que empezar el día 19 del mes de febrero/2018 y se inició el día 23 de febrero.

**¿Qué estamos haciendo en este momento?**

En el grupo de trabajo estamos realizando diferentes actividades las cuales contribuyen a avanzar con el proyecto formativo de nuestra ficha 1359434, las actividades que estamos haciendo que tiene cada rol son las siguientes:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ACTIVIDAD** | **RESPONSABLE** | **FECHA DE ENTREGA** | **ESTADO** | **OBSERVACIONES** |
| Modificar el módulo de usuario.  “Prototipos” | Luis Fdo. Espitia. | 07/02/18 | Terminado |  |
| Modificar el módulo de Áreas.  “Prototipos” | Geraldine Muñoz. | 07/02/18 | Terminado | . |
| Modificar el módulo de usuario.  “Prototipos” | Camila Rodríguez. | 07/02/18 | Terminado |  |
| Modificar el módulo de usuario.  “Prototipos” | Santiago Moreno. | 07/02/18 | Terminado |  |
| Realizar los diferentes diagramas en el programa “Día” para ser implementado en el Informe General del Sistema. | Leidy Carantón. | 07/02/18 | Terminado |  |
| Organizar y culminar completamente la documentación del Proyecto. | Leidy Carantón. | 07/02/18 | Terminado |  |
| Desarrollo y validación login. | Santiago moreno | 12/02/18  19/02/18 | Terminado |  |
| Desarrollo, validación y conexión a base de datos del módulo: Gestión de usuarios. | Luis Fernando Espitia.  Juan David Alzate. | 19/02/18 | Pendiente | Deben terminar la lógica de actualizar y eliminar bien. |
| Desarrollo, validación y conexión a base de datos del módulo: Gestión de áreas. | Geraldine Muñoz.  Camila Rodríguez. | 19/02/18 | Pendiente | Deben terminar la lógica de actualizar y eliminar bien. |
| Desarrollo, validación y conexión a base de datos del módulo: Gestión de bienes. | Santiago Moreno.  Leidy Carantón. | 23/02/18 | Pendiente | Deben terminar la lógica de actualizar y eliminar bien. |
| Desarrollo, validación y conexión a base de datos de las funcionalidades: consulta por cuentadante, consulta por área y consulta por placa. | Geraldine Muñoz.  Camila Rodríguez. | 01/03/2018 | En Proceso |  |
| Desarrollo, validación y conexión a base de datos de las funcionalidades: consulta por serial, consulta bienes perdidos, consulta histórico movimientos y traspaso inventario. | Juan David alzate.  Luis Fernando Espitia. | 01/03/2018 | En Proceso |  |
| Desarrollo, validación y conexión a base de datos de las funcionalidades: registrar novedad, asociar novedad en los bienes y enviar correo a cuentadante. | Leidy Carantón.  Santiago Moreno. | 12/03/2018 | En Proceso |  |