**MOTIVO DE LA REUNIÓN: Revisión de Actividades**

**FECHA: 02/04/2018 HORA: 06:15 am EQUIPO: S.I.E**

**LUGAR:** **Centro de comercio y turismo, Sena regional Quindío (ambiente19)**

**PARTICIPANTES:**

|  |  |
| --- | --- |
| **NOMBRE** | **CARGO** |
| Leidy Carantón | ScrumMaster (Analista) |
| Geraldine Muñoz | Diseñadora y programadora. |
| Camila Rodríguez | Diseñadora y programadora. |
| Santiago Moreno | Diseñador y programador. |
| Juan David Alzate | Diseñador y programador. |
| Luis Espitia | Diseñador y programador. |

**ORDEN DEL DÍA:**

El día de hoy nos reunimos con el fin de revisar cómo van con cada actividad asignada.

**DESARROLLO DE LA REUNIÓN:**

Como novedad se encuentra que las actividades asignadas están muy atrasadas en el desarrollo, y no se han terminado dos actividades que eran para el Sprint 2, ya que las dos personas asignadas para estas actividades no respondieron efectivamente con el trabajo en la fecha que era, las consultas que tenían asignadas Geraldine y Camila ya están realizadas pero sigue faltando el template.

**¿Qué estamos haciendo en este momento?**

En el grupo de trabajo estamos realizando diferentes actividades las cuales contribuyen a avanzar con el proyecto formativo de nuestra ficha 1359434, las actividades que estamos haciendo que tiene cada rol son las siguientes:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ACTIVIDAD** | **RESPONSABLE** | **FECHA DE ENTREGA** | **ESTADO** | **OBSERVACIONES** |
| Desarrollo, validación y conexión a base de datos de las funcionalidades: consulta por cuentadante, consulta por área, consulta por placa y consulta por serial. | Geraldine Muñoz.  Camila Rodríguez. | 01/03/2018  09/03/2018 | Pendiente | Les hace falta el funcionamiento del template. |
| Desarrollo, validación y conexión a base de datos de las funcionalidades: consulta bienes perdidos, consulta histórico movimientos y traspaso inventario. | Juan David alzate.  Luis Fernando Espitia. | 01/03/2018  09/03/2018 | Pendiente | Les hace falta completar el traspaso del inventario. |
| Realizar manual de configuración de BD | Leidy Carantón.  Santiago Moreno. | 02/03/2018 | En Proceso |  |
| Filtro por tipo e Bien | Camila Rodríguez. | 22/03/2018 | En Proceso |  |
| Asignar elementos encontrados. | Geraldine  Muñoz | 22/03/2018 | En Proceso |  |
| Asignar elementos a Histórico de Movimientos. | Juan David Alzate. | 22/03/2018 | En Proceso |  |
| Asignar elementos a perdidos. | Santiago Moreno. | 22/03/2018 | En Proceso |  |
| Delegación para la toma física. | Santiago Moreno. | 22/03/2018 | En Proceso |  |
| Generar Reporte Toma Física. | Luis Fernando Espitia. | 26/03/2018 | En Proceso |  |
| Asignación tablas perdidos e históricos. | Luis Fernando Espitia. | 22/03/2018 | En Proceso |  |
| Generar documento de pruebas | Leidy Carantón | 02/03/2018 | En Proceso |  |
| Manual de instalación o configuración | Leidy Carantón | 02/03/2018 | En Proceso |  |
| Manual de usuario | Leidy Carantón |  | En Proceso |  |

